1. ERD

테이블 명 & 개수

테이블마다 칼럼 명 & 개수

각 칼럼의 자료형

각 칼럼의 제약조건 및 PK,FK

2. 페이지

페이지 개수 & 이름

페이지마다 버튼의 개수

- 버튼 이벤트

- [C] 연결 될 액션명

▶ [C] 받아야하는 데이터

페이지마다 받아야하는 데이터의 개수 & 자료형

▶ [C] 보내야하는 데이터

▷ 엑셀 등으로 작성하여 .pdf로 제출할 것

13일에 피드백

1차 7일

2차 11, 12일

-- ??

요구사항 명세서

-- M

ERD

테이블 정의서

-- V

UI 설계서

-- C

URL 매핑

(action명 페이지 이동)

프로세스 설계서

-- 통합

일정관리표

히스토리

오류 리포트

테스트 케이스

------------------------------------------------------------------

시그니처 색상

----------------------------------------------------------------

기능

0. 차 종류 설명 ->

1. 주소 -> 주문

2. 결제 -> 주문

3. ck -> 후기작성

4. 찜 -> 찜

5. 회원 -> 회원가입, 로그인, 로그아웃, 마이페이지(정보변경)

6. 장바구니 -> 상품추가, 상품삭제, 상품개수변경

7. 상품 -> 상품목록, 상품상세, 필터검색

- 완제품

8. 지도 오시는길

마이페이지(정보변경, 찜목록, 장바구니, 주문목록, 내가쓴글

(개선사항)

사용자기능

- 상품(차) 커스터마이징 구매 -> 생각해야함!

- 구매 요구사항 확실히 정의

- (베이스 하나 필수 / 나머지 개수는 3~4개 제한) 조건 구매가능

- 해시태그

- 말린과일칩

관리자기능

- 회원관리 쿠폰, 포인트, 등급, 이벤트

- 상품관리 추가, 삭제, 재고변경

- 후기관리 삭제, 공지사항

-------------------------------------------------

--차

번호

이름

가격

재고

카테고리 ex)녹, 홍, 우롱, 보이, 허브, ...

--부가재료

--회원

ID

PW

이름

주소

연락처

이메일

-------------------------------------------------

M ERD(테이블명 & 개수, 테이블마다 칼럼 명 & 개수, 각 컬럼의 자료형, 각 컬럼의 제약조건 및 PK & FK)

11일 1시30분

↑

C 연결 될 액션명(기능), 받아야하는 데이터(페이지마다 받아야하는 데이터의 개수 & 자료형), 보내야하는 데이터

↓

V 페이지 개수 & 이름, 페이지마다 버튼의 개수, 버튼 이벤트(페이지 이동), 무슨 버튼이 있는지

9일

--------------------------------------------------

★★★매주 토요일 오후 9시 온라인 회의★★★

9일 View회의

11일 MVC설계 취합 (요구사항이 나와야함)

13일 강사님 설계 피드백

14일 설계 완료

(개발 우선사항)

ㄴ1, 2가 된 상태에서 템플릿소스 추가 -> 깃 업로드

1. 회원가입 ★★★

2. 상품 리스트 ★★★

3. 장바구니

4. 주문

5. 결제

6. 후기

7. 마이페이지

8. 찜

9. 오시는길

15일

~

(6일)

~

20일

21일 테스트 시작

22일 개발 마무리

23일 개발 종료 테스트 종료 -- ★★★★★★★★★★★★★★

24일 발표 및 자료 시작

25일 발표 및 자료 종료

26일 발표 리허설

27일 최종 발표